AC9 - Instruções para Realização desta AC

Esta AC é composta de uma parte, referente ao último conjunto dos artefatos que devem ser gerados para a OPE. Como nas AC anteriores que envolvem a OPE,

a entrega deve ser feita apenas pelo responsável pelo grupo. Lembrando que todas atividades referentes à OPE devem sempre indicar os membros do grupo e o tema escolhido.

Ainda referente aos artefatos a serem entregues, você está recebendo o template dos documentos que devem ser elaborados nesta atividade.

Utilize como base os documentos correspondentes do LMS, que já foram disponibilizados nas Unidades anteriores. Abaixo segue

a relação dos artefatos da OPE que devem ser contemplados nesta entrega, com uma breve explicação dos mesmos.

Relação de artefatos da OPE para a AC9:

XX. Evidência de Realização do Workshop de Características: fotografia do mural com os post-its, feitos no Workshop.

12. Lista de Características: esta lista é o resultado do Workshop de Características que normalmente é realizado com o cliente e os principais

stakeholders. É a transcrição dos post-its gerados no Workshop. Por observação, o tipo de solução presente nos temas possui em torno de 200 características mapeanas inicialmente.

Após o processo de redução e organização (veja o material "TAKAI-ER-AMS-07-Workshop de Caracteristicas.pptx"), temos em torno de 50 a 70 características em lista.

Artefato-exemplo: "12. Lista de Características (Prioridade X Esforço X Risco X Baseline) LMS.docx"

Arquivo: "Template Lista de Características (Descr Características).docx"

13. Lista de Características Priorizada: utilizar a lista do artefato anterior e adicionar as colunas Criticidade, Esforço e Risco.

Feito isso, é necessário atribuir a prioridade, o esforço e o risco (cada um como uma coluna com valores específicos). Basta agora ordenar por Prioridade para

determinarmos qual a Baseline 1; no contexto da Engenharia Reversa corresponderá ao mínimo que a solução precisa ter para cumprir o seu propósito (um MVP). Este

conjunto de características imprescindíveis chamamos de Baseline.

Artefato-exemplo: "13. Lista de Características (Prioridade X Esforço X Risco X Baseline) LMS.docx"

Arquivo: "Template Lista de Características (Prioridade X Esforço X Risco X Baseline).docx"

14. Matriz de Rastreabilidade: este é o último artefato. É exatamente o encontro da Lista de Necessidades e a Lista dde Caracterísitcas.

Neste artefato é preciso relacionar inicialmente as necessidades levantadas no artefato "Lista de Necessidades" (textualmente igual!).

Na tabela, indique exatamente como na Lista de Características o número e o descritivo das mesmas; por fim, relacione à qual necessidade

a característica está relacionada. Caso uma característica não se enquadre a uma necessidade, ela deve ser descartada pois não tem relação com a

solução a ser construída.

Este artefato indica como um alteração de característica ou de necessidade tem impacto dos demais pontos que são considerados para construir a

solução, fornecendo uma visão adequada para gerenciarmos alterações no escopo.

Artefato-exemplo: "14. Matriz de Rastreabilidade (Necessidades x Características) LMS"

Arquivo: "Template Matriz de Rastreabilidade (Necessidades x Características).docx"

Caso tenha alguma dúvida ou deseje informações adicionais, peço que entre em contato via e-mail: fabio.campos@faculdadeimpacta.com.br

Estou à disposição!

Att.